Nhóm 25

Thành viên nhóm:

Lê Vũ Kiệt - 1150080100

Trần Trọng Hiếu - 1150080093

Lớp: CNPM2

Bảng tôn chỉ dự án

| 1.0 XÁC ĐỊNH DỰ ÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | Xây dựng Game FPS sinh tồn |  |  |
| Mô tả | Thiết kế, phát triển và triển khai nguyên mẫu (prototype) trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất có yếu tố sinh tồn: di chuyển, hệ thống vũ khí, AI quái vật (FSM + NavMesh), HUD (HP/đạn), bản đồ thử nghiệm |  |  |
| Nhà tài trợ |  |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Vũ Kiệt |  |  |
| Nguồn lực của Nhóm Dự án | Lê Vũ Kiệt, Trần Trọng Hiếu |  |  |

2.0 LÝ DO KINH DOANH CHO DỰ ÁN

- Ứng dụng kiến thức lập trình game Unity 3D và quản lý dự án phần mềm vào sản phẩm thực tế. - Tạo ra một sản phẩm game có tính hoàn thiện để trình bày trong cuối kỳ. - Nâng cao kỹ năng teamwork, phân chia nhiệm vụ, và kiểm soát tiến độ dự án. - Xây dựng portfolio cá nhân phục vụ cho công việc lập trình game trong tương lai. - Dự án là một phần trong chương trình học – môn Quản lý dự án công nghệ phần mềm.

3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN (MỤC ĐÍCH)

- Phát triển một game FPS Sinh tồn có hệ thống nhặt vũ khí, mua vũ khí và chiến đấu cơ bản. - Tạo môi trường 3D chân thực với ánh sáng, âm thanh và animation sinh động. - Tích hợp giao diện người dùng (UI) hiển thị sức khỏe, vũ khí, vật phẩm. - Xây dựng bản đồ mở, có hệ thống AI điều khiển quái vật. - Hoàn thiện sản phẩm chạy ổn định, có thể demo và trình bày vào tuần thứ 15.

4.0 PHẠM VI DỰ ÁN

- Bao gồm: thiết kế gameplay, lập trình cơ chế bắn súng – sinh tồn, UI cơ bản, âm thanh và animation. - Sử dụng Unity 3D, Blender (cho mô hình), và C# để lập trình logic. - Có hai phần chính: - Game Core (FPS – combat, survival) - World System (resource gathering, inventory) - Không bao gồm: chơi online nhiều người, đồ họa nâng cao như ray tracing. - Tất cả tài nguyên (model, âm thanh) lấy từ nguồn miễn phí hoặc tự tạo.

| 5.0 CÁC SẢN PHẨM CHỈNH CỦA DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên | Mô tả |
| Framework | Roadmap mô tả các giai đoạn phát triển game (thiết kế, lập trình, test, trình bày). |
| Hiến chương dự án | Tài liệu xác định phạm vi, mục tiêu, thành viên và kế hoạch dự án. |
| Mô hình logic | Mô hình thể hiện mối quan hệ giữa nguồn lực – hoạt động – kết quả. |
| Bối cảnh dự án | Tài liệu mô tả chi tiết ý tưởng, gameplay, nhân vật, vũ khí và mục tiêu game. |
| Tóm tắt nghiên cứu | Nghiên cứu các game sinh tồn nổi tiếng (Rust, The Forest, Green Hell...) để học hỏi cơ chế. |
| Hướng dẫn | Hướng dẫn quy trình làm việc nhóm, tiêu chuẩn mã nguồn, và nguyên tắc UI/UX. |
| Công cụ và Tài nguyên | Unity, Blender, GitHub, tài nguyên mô hình 3D và âm thanh. |
| Kế hoạch truyền thông / triển khai | Kế hoạch trao đổi giữa nhóm và báo cáo tiến độ hàng tuần cho giảng viên. |
| Trang web / Trang demo |  |

| 6.0 NGÀY HOÀN THÀNH CÁC MỐC TIẾN ĐỘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã | Các sự kiện/ mốc thời gian quan trọng | Thời gian thực hiện(Tuần) |
| 1 | Lên ý tưởng và xác định gameplay chính | Tuần 1-2 |
| 2 | Thiết kế giao diện, bản đồ và mô hình nhân vật | Tuần 2-3 |
| 3 | Lập trình hệ thống điều khiển nhân vật, bắn súng | Tuần 5-6 |
| 4 | Xây dựng hệ thống AI và sinh tồn (HP, hunger, item) | Tuần 7-8 |
| 5 | Tạo UI (Inventory, Menu, HUD) | Tuần 9 |
| 6 | Kiểm thử chức năng và fix lỗi | Tuần 10-11 |
| 7 | Hoàn thiện âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng | Tuần 12 |
| 8 | Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người chơi | Tuần 13 |
| 9 | Chuẩn bị tài liệu báo cáo, video demo | Tuần 14 |
| 10 | Trình bày và nộp sản phẩm cuối kỳ | Tuần 15 |

| 7.0 CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng | Mô tả |
| Trung bình | Hạn chế thời gian (15 tuần) với lượng công việc lớn |
| Cao | Thiếu kinh nghiệm trong tối ưu hiệu năng game |
| Trung bình | Phụ thuộc vào tài nguyên bên ngoài (model, âm thanh). |
| Thấp | Rủi ro về lỗi phần mềm, crash khi build |
| Trung bình | Cần duy trì tiến độ nhóm và phân chia công việc rõ ràng |

.

| 8.0 RỦI RO |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng | Mô tả |
| Cao | Thành viên không hoàn thành phần việc đúng hạn |
| Trung bình | Thiếu tài nguyên phù hợp (3D, âm thanh) |
| Trung bình | Vấn đề kỹ thuật trong Unity (bug, lỗi build) |
| Thấp | Máy tính không đủ cấu hình test game |
| Cao | Không kịp hoàn thiện toàn bộ gameplay theo kế hoạch |

9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

- Hoàn thành game chạy ổn định, không crash, có thể chơi được từ đầu đến cuối. - Giao diện rõ ràng, dễ dùng, có hệ thống sinh tồn (HP, hunger, inventory). - Gameplay hấp dẫn, có thử thách và phản hồi tích cực từ người chơi thử. - Báo cáo, tài liệu và video demo hoàn thiện, nộp đúng hạn. - Cả hai thành viên tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển và trình bày. - Được giảng viên đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm và quản lý dự án

.

10.0 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG QUAN TRỌNG

- Các hoạt động Recognition efforts (hoạt động ghi nhận, đánh giá kết quả) cần đảm bảo các yếu tố: Timely (kịp thời), Meaningful (có ý nghĩa), Fair (công bằng), và Inclusive (bao quát, không loại trừ ai). - Các Activities (hoạt động trong dự án) phải phù hợp với giá trị cốt lõi (organizational values) của nhóm, bao gồm: - Tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. - Cam kết về chất lượng sản phẩm (game hoàn thiện, ổn định). - Sáng tạo trong thiết kế và giải quyết vấn đề. - Đảm bảo đúng tiến độ 15 tuần theo kế hoạch.

11.0 KÝ TÊN

Nhà tài trợ dự án:................................................. Ngày: …/…/2025